Formato planteamiento de proyecto para prácticas profesionales

Facultad de Ingeniería

Programa Ingeniería de sistemas

| Título del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo e implementación del aplicativo web CoreRRHH para la centralización de datos y la automatización de procesos administrativos en el Gimnasio Los Arrayanes Bilingüe. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable/s del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre/s: George Brando Cardozo Sanabria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empresa: Gimnasio Los Arrayanes Bilingüe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de teléfono: 3203022657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Docente seguimiento Prácticas: Julio Eduardo Valenzuela Díaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico: 6e0rgge@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo de trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesores de la Universidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre | Depto. |  | Facultad |  | Nivel máximo de formación y área |  | Actividad académica particular. | Rol en el proyecto |
| 1. | Julio Valenzuela | Ing. sistemas |  | Ingeniería |  | Magister |  | Docencia | Seguimiento |
| Estudiante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Nombre |  | Pregrado/posgrado |  | Programa |  | Actividad Académica |  |  |
| 1. | George Cardozo |  | Ing. Sistemas |  |  |  | Estudiante |  |  |

Descriptores del proyecto:

1. Antecedentes:

El Gimnasio Los Arrayanes Bilingüe es una institución de educación privada ubicada en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá D.C. Actualmente, cuenta con una infraestructura física destinada a la formación escolar de niveles de preescolar, básica primaria y bachillerato, atendiendo a una población de aproximadamente 2.500 estudiantes. una planta de personal compuesta por aproximadamente [Número] colaboradores, distribuidos entre el cuerpo docente, directivos, personal administrativo y de servicios generales.

El entorno de práctica se desenvuelve en un sector donde la eficiencia administrativa y la seguridad de la información son claves para la estabilidad operativa de la institución, la cual requiere optimizar constantemente sus flujos internos de trabajo para responder a las exigencias normativas del sector educativo y laboral en Colombia.

Identificación de la Problemática

El área de Gestión Humana de la institución presenta fallas operativas debido a la descentralización y manejo manual de la información del personal. Las hojas de vida, historiales académicos y datos contractuales se administran de forma fragmentada mediante carpetas físicas y archivos de hojas de cálculo independientes. Esta falta de centralización tecnológica eleva los tiempos de respuesta, tardando entre 3 y 5 días hábiles para expedir un documento rutinario como una constancia laboral, ya que requiere de una búsqueda y transcripción manual. Asimismo, la ausencia de un sistema informático integrado genera vulnerabilidades en la confidencialidad de datos sensibles (como las asignaciones salariales) al no contar con un control de accesos restringido, e impide que la dirección de Recursos Humanos identifique ágilmente las competencias y habilidades del personal para la asignación eficiente de roles internos.

2. Justificación y planteamiento del proyecto:

El proyecto CoreRRHH surge como una respuesta directa y necesaria a la problemática operativa planteada, existiendo un interés y una voluntad explícita por parte de las directivas del colegio para su adopción. El desarrollo de esta plataforma web mitiga la carga administrativa del departamento de Gestión Humana al centralizar la información en un solo entorno digital seguro. Al automatizar tareas repetitivas y críticas, la solución le permite al personal de la oficina optimizar sus horas de trabajo y enfocarse en actividades estratégicas de bienestar institucional, mejorando la eficiencia general del entorno laboral.

La construcción del aplicativo representa la integración de competencias científicas adquiridas en el programa de Ingeniería de Sistemas. El backend del sistema se desarrollará sobre la arquitectura de Node.js con Express, permitiendo gestionar la lógica de negocio y las peticiones, mientras que el frontend se estructurará con React y Tailwind CSS para proporcionar una interfaz de usuario dinámica, intuitiva y con un diseño responsivo enfocado en la usabilidad. La persistencia y consistencia de los datos se garantizará mediante un modelo de base de datos relacional implementado en PostgreSQL, y la seguridad se blindará mediante el uso de tokens JWT (JSON Web Tokens) adjuntos a un esquema de control de acceso basado en roles para restringir la manipulación de contratos y salarios.

El valor agregado de esta propuesta técnica consiste en la transformación digital de un proceso manual obsoleto, incorporando un módulo de autogestión de documentos que procesa y genera en tiempo real certificaciones laborales estructuradas en formato PDF. Esto elimina por completo el uso de papel y formatos sueltos, reduciendo drásticamente los tiempos de entrega de días a solo fracciones de segundo con un solo clic.

3. Objetivos:

Objetivo General

Desarrollar un aplicativo web integral para la gestión de personal y autogestión de documentos en el área de Recursos Humanos de la institución [Nombre del Colegio], mediante la implementación de una arquitectura Full Stack robusta y segura desplegada localmente, con el fin de centralizar la información de los colaboradores y optimizar los tiempos de respuesta en trámites administrativos de la organización.

Objetivos Específicos

Para alcanzar la meta principal, el proyecto se estructurará a través de cuatro hitos técnicos y metodológicos fundamentales. En primer lugar, se realizará el levantamiento de requerimientos y el modelado conceptual de los datos para estructurar una base de datos relacional en PostgreSQL que garantice la consistencia e integridad de la información laboral y personal de los trabajadores. Posterior a esto, se desarrollará una interfaz de usuario dinámica e intuitiva utilizando React y Tailwind CSS, asegurando que el diseño visual emule un perfil profesional tipo red social que facilite la navegación y usabilidad del sistema.

En tercer lugar, se programará la lógica de negocio en el backend mediante Node.js y Express, integrando un módulo de seguridad con autenticación basada en tokens JWT y control de acceso por roles para restringir de forma estricta los datos salariales y contractuales según el usuario. Finalmente, se implementará un servicio automatizado de generación de archivos PDF que procese los datos en tiempo real para permitir la descarga inmediata de certificaciones laborales desde el perfil del empleado, validando la estabilidad y rendimiento del aplicativo mediante pruebas de seguridad y su posterior despliegue y puesta en marcha dentro de la infraestructura de red local de la institución.

4. Enfoque y herramientas metodológicas:

Para garantizar la viabilidad del proyecto dentro del bloque de 13 semanas, implementaré una metodología ágil basada en el marco de trabajo Scrum, adaptando los ciclos de desarrollo a "Sprints" de periodicidad semanal. Este enfoque de desarrollo iterativo e incremental es ideal porque permite construir el sistema por módulos funcionales y desplegables de forma progresiva. En lugar de postergar las pruebas hasta la fase final del proyecto, esta estructura facilita la ejecución de validaciones continuas junto al tutor de la empresa y el docente de seguimiento de la universidad. De este modo, se establece un control de cambios eficiente sobre los requerimientos del perfil de usuario o el diseño de las interfaces, permitiendo realizar ajustes técnicos sobre la marcha sin comprometer la estabilidad del cronograma general.

A nivel técnico, voy a estructurar todo el código del proyecto usando un enfoque moderno de desarrollo Full Stack. El backend lo montaré sobre Node.js con Express y las consultas se conectarán directamente a una base de datos relacional en PostgreSQL. Toda la parte visual de las pantallas y los formularios la voy a desarrollar con React, usando Tailwind CSS para que los estilos queden limpios y la página cargue rápido.

Para organizar el flujo diario y que no se me quede ninguna tarea por fuera, usaré Trello o Jira como tablero visual para priorizar los pendientes de cada semana. Además, el control de versiones del código y el respaldo de los componentes los manejaré de forma estricta en un repositorio privado de GitHub, lo que me garantiza tener un histórico seguro de todo el avance técnico de la plataforma.

5. Resultados esperados:

Más allá del desarrollo de software, el proyecto entregará una optimización medible sobre los procesos administrativos del colegio bajo un modelo de despliegue sostenible y seguro. Al mantener la base de datos de manera local, se garantiza un control absoluto sobre la confidencialidad de la información y el cumplimiento estricto de las normativas de protección de datos personales. El impacto clave se verá reflejado en el módulo de autogestión de documentos, el cual automatizará por completo la expedición de certificaciones laborales en formato PDF. Esto transformará el indicador de tiempos de entrega en la oficina de Recursos Humanos, reduciendo el trámite de un promedio de 3 a 5 días hábiles a una descarga instantánea de un segundo con un solo clic. Como resultado final a nivel organizacional, se espera lograr una reducción drástica en el uso operativo de papel, eliminando la duplicidad de datos en archivos de Excel y liberando horas de trabajo del personal administrativo para que puedan enfocarse en tareas estratégicas de la institución.

5.1. Productos:

Como resultado principal de la práctica, se entregará el aplicativo web CoreRRHH completamente funcional e instalado de forma local en la infraestructura tecnológica del colegio, ya sea adaptando una máquina dedicada o utilizando un servidor propio de la institución. Este producto consta de dos componentes principales: por un lado, una base de datos relacional estructurada en PostgreSQL que centraliza de forma segura la información laboral y personal de los colaboradores dentro de la red interna de la entidad. Por otro lado, la interfaz de usuario desarrollada en React, que ofrece un diseño intuitivo tipo perfil profesional donde los empleados pueden actualizar sus datos de contacto y el administrador puede gestionar todo el ciclo del personal. Adicionalmente, el código fuente del proyecto se entregará documentado y alojado en un repositorio de GitHub, garantizando que el sistema sea escalable y mantenible para futuras actualizaciones por parte de la institución.

6. Plan de trabajo:

6.1. Actividades:

ara garantizar el cumplimiento de los objetivos de CoreRRHH a lo largo de las 13 semanas de ejecución, las actividades se estructuran en los siguientes momentos clave de control, socialización y seguimiento técnico:

- Socialización Inicial de la Propuesta (Escenario de Práctica): Durante la primera semana, se realizará una reunión de apertura oficial con la dirección de Gestión Humana y los líderes administrativos del Gimnasio Los Arrayanes Bilingüe. En este espacio se presentará formalmente el alcance de CoreRRHH, los objetivos del software, el cronograma de trabajo y las estrategias de participación del personal. El fin de esta actividad es validar las necesidades específicas, obtener la legitimidad institucional y coordinar la entrega de la información inicial para el modelado del sistema.

- Seguimiento y Acompañamiento en Ejecución (Escenario de Práctica): Aprovechando el enfoque ágil de Scrum, se programarán sesiones de revisión quincenales con el tutor asignado por el colegio. En estas reuniones se presentarán los incrementos funcionales del software (como el diseño de interfaces en la semana 2, el núcleo del backend en la semana 5 y las primeras conexiones en la semana 8) con el fin de recibir feedback temprano, gestionar el control de cambios de manera eficiente y asegurar que la plataforma responda a la realidad del colegio.

- Evaluación de Resultados y Sostenibilidad Final (Escenario de Práctica): En la semana 12 se llevará a cabo una sesión formal de cierre con las directivas del colegio para evaluar el sistema en producción local (On-Premise). Se realizarán pruebas de rendimiento en el servidor asignado, se validará la automatización de los PDF y se entregará una guía básica de administración técnica del sistema, asegurando que la plataforma sea sostenible en el tiempo y no dependa de soporte externo para su mantenimiento diario.

- Evaluación General de Cierre Académico (Universidad): Durante la semana 13, se realizará el balance final exclusivo con el docente de la universidad. En este espacio se sustentarán los resultados técnicos de la práctica, se verificará el estado del repositorio privado en GitHub con el código documentado y se asignará la calificación definitiva del proyecto de ingeniería.

6.2. Cuadro Objetivos/actividades/resultados/productos

Como complemento de este aparte, se espera un resumen de la información en el formato del siguiente cuadro:

| OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACTIVIDADES | RESULTADOS ESPERADOS | INDICADORES DE RESULTADO | PRODUCTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollar un aplicativo web integral para la gestión de personal y autogestión de documentos en el área de Recursos Humanos del Gimnasio Los Arrayanes Bilingüe, mediante la implementación de una arquitectura Full Stack robusta y segura desplegada localmente, con el fin de centralizar la información de los colaboradores y optimizar los tiempos de respuesta en trámites administrativos de la organización. | 1. Realizar el levantamiento de requerimientos y el modelado conceptual de datos para estructurar la base de datos relacional. | Entrevistas con RR.HH. Análisis de formatos físicos y Excel. Modelado de tablas y relaciones. | Base de datos relacional estructurada de forma óptima para centralizar la información del personal. | Porcentaje de requerimientos del sistema aprobados por el colegio. | Esquema de base de datos relacional e instancia local de PostgreSQL activa. Módulo Frontend de CoreRRHH. API Backend y sistema de seguridad por roles (RBAC) funcional. Módulo de autogestión de PDF y software CoreRRHH instalado en producción local. |
|  | 2. Desarrollar una interfaz de usuario dinámica e intuitiva que facilite la navegación y usabilidad del sistema. 3. Programar la lógica de negocio en el backend e integrar el módulo de seguridad basado en roles. 4. Implementar un servicio automatizado de generación de archivos PDF y realizar el despliegue local. | Diseño de mockups Maquetación de componentes visuales en React. Aplicación de estilos con Tailwind CSS. | Interfaz gráfica moderna, responsiva y fluida, similar a un perfil profesional tipo red social. Servidor estable y lógica de control que restrinja el acceso a sueldos y contratos según el rol. Automatización total del trámite de certificados y puesta en marcha del sistema en la red interna. | Porcentaje de pantallas y flujos de usuario maquetados y funcionales |  |
|  |  | Creación del servidor con Node.js y Express. Desarrollo de endpoints de la API. Configuración de autenticación con JWT. Integración de librería para renderizado de PDF. Pruebas de integración del sistema. Despliegue en el servidor o PC del colegio. |  | % de endpoints y validaciones de seguridad probadas con éxito. Tiempo de generación del PDF (segundos). Porcentaje de disponibilidad en el servidor local. |  |

6.3. Indicadores de impacto

Para medir el éxito real de CoreRRHH en la operación del Gimnasio Los Arrayanes Bilingüe tras su implementación, se proponen los siguientes indicadores de impacto:

- Reducción del Tiempo de Atención Administrativa (Eficiencia):

  - Reducir en más del 99% el tiempo de espera del personal en la expedición de constancias laborales mediante la autogestión.

- Porcentaje de Automatización de Trámites (Carga Operativa):

  - Lograr que al menos el 85% de las solicitudes de documentos se resuelvan de forma autónoma por la plataforma, liberando tiempo de trabajo para el personal de Gestión Humana.

- Porcentaje de Blindaje y Confidencialidad de Datos Sensibles (Seguridad):

  - Meta: Lograr el 100% de protección y restricción sobre las consultas de asignaciones salariales y contratos en la base de datos local, permitiendo el acceso exclusivo al rol de Administrador.

6.4. Cronograma

| Actividad | Semana | Fechas Aproximadas | Duración | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicialización, requerimientos y diseño visual | Semana 1 - 2 | 25 de mayo – 5 de junio de 2026 | 2 semanas | Fase inicial. Levantamiento de requerimientos con RR.HH. del colegio y diseño de mockups en Stitch. |
| Arquitectura de software y núcleo del Backend | Semana 3 - 5 | 8 – 26 de junio de 2026 | 3 semanas | Configuración del servidor en Node.js, base de datos PostgreSQL local e implementación de seguridad con JWT. |
| Desarrollo de interfaces y lógica del Frontend | Semana 6 - 8 | 29 de junio – 17 de julio de 2026 | 3 semanas | Maquetación de pantallas en React con Tailwind CSS (Admin/Empleado) y conexión con los endpoints de la API. |
| Automatización y módulo de certificados PDF | Semana 9 - 10 | 20 – 31 de julio de 2026 | 2 semanas | Desarrollo del servicio de renderizado para la generación automática de certificaciones laborales en tiempo real. |
| Aseguramiento de calidad y despliegue local | Semana 11 - 12 | 3 – 14 de agosto de 2026 | 2 semanas | Pruebas de seguridad por roles, configuración del servidor físico del colegio y despliegue final On-Premise. |
| Cierre académico y evaluación del proyecto | Semana 13 | 17 – 21 de agosto de 2026 | 1 semana | Espacio destinado para la revisión final por parte del tutor, sustentación y calificación por parte del docente. |